**/รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่งคงและมีความสามารถแข่งขันขจัดความยากจน**

**ผ ๐๑**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ย.๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**๒. ยุทศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่**

**๒.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **( KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๑**  **(บาท)** | **๒๕๖๒**  **(บาท)** | **๒๕๖๓**  **(บาท)** | **๒๕๖๔**  **(บาท)** |
| 1. | ป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร  ช่วงเทศกาล | -เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกดีในการขับขี่ปลอดภัย  -เพื่อจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด  จุดบริการ บริเวณ หน้า  รพ.สต.เมืองพลช่วงเทศกาล  -เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ  การสูญเสียชีวิตทรัพย์สิน  ของประชาชน | ๒ ครั้ง | 80,000- | 8๐,๐๐๐ | 80,000- | 80,000- | -จำนวนครั้ง  ที่ได้ดำเนินกิจกรรม | -ลดการเกิดอุบัติเหตุ  ลดการสูญเสียชีวิตทรัพย์สิน  -ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกจากการเดินทาง/การสัญจร ช่วงเทศกาล | -สป. |
| 2. | ป้องกันและบรรเทา  สาธารณภัย | -เพื่อเตรียมความพร้อมการ  ป้องกันและบรรเทา ฯ ภายในพื้นที่ตำบลเมืองพล | ๓๖๕ วัน | 150,000- | 15๐,๐๐๐ | 150,000- | 150,000- | -จำนวนวัน  ที่ได้ดำเนินกิจกรรม | -มีความเตรียมพร้อม  ช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดสาธารณภัย | -สป. |
| 3. | ฝึกอบรมทบทวนหรือจัดตั้ง อปพร. | -เพื่อเตรียมความพร้อมให้  อปพร.ตำบลเมืองพล เผชิญเหตุ  ป้องกันภัยต่างๆ | ๑ ครั้ง | 80,000- | 8๐,๐๐๐ | 80,000- | 80,000- | -จำนวนครั้ง  ที่ได้ดำเนินกิจกรรม | -มีความเตรียมพร้อม  ด้านบุคลากรที่จะช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดสาธารณภัย | -สป. |

**89**

ชข

-

**ผ ๐๑**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **( KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๑**  **(บาท)** | **๒๕๖๒**  **(บาท)** | **๒๕๖๓**  **(บาท)** | **๒๕๖๔**  **(บาท)** |
| 4. | จัดหาอุปกรณ์ตบไฟ | -เพื่อเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ป้องกันภัย | ๑ ครั้ง | 10,000- | 1๐,๐๐๐ | 10,000- | 10,000- | -จำนวนอุปกรณ์  ที่ได้ดำเนินการ | -มีความเตรียมพร้อม  ด้านอุปกรณ์ ที่จะช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดสาธารณภัย | -สป. |
| 5. | จ้างเหมาบริการบุคคล  ประจำรถน้ำเอนกประสงค์ | -เพื่อจ้างเหมาบริการบุคคล  ประจำรถน้ำเอนกประสงค์สำหรับงานป้องกันภัยฯ | 1 คน | 90,000- | 9๐,๐๐๐ | 90,000- | 90,000- | -จำนวนคน  ที่ได้ดำเนินจ้าง | -มีบุคลากรเตรียมพร้อมในการป้องกันสาธารณภัย | -สป. |
| 6. | ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลเมืองพล | -เพื่อให้ความรู้นักเรียนในสถานศึกษา ให้เด็กมีความรู้  เรื่องยาเสพติดและรู้จักป้องกันตนให้มีจิตสำนึกที่ดี  ห่างไกลยาเสพติด | 4 โรงเรียน | 50,000- | 5๐,๐๐๐ | 50,000- | 50,000- | -จำนวน ครั้ง  ที่ได้ดำเนินกิจกรรม | -เด็กมีความรู้  เรื่องยาเสพติดและรู้จักป้องกันตนให้มีจิตสำนึกที่ดี  ห่างไกลยาเสพติด | -สป. |
| 7. | อุดหนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน | -เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลเมืองพล | 11 หมู่บ้าน | 110,000- | 11๐,๐๐๐ | 110,000- | 110,000- | -จำนวนหมู่บ้าน  ที่ได้ดำเนินการ | -มีการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่ตำบล  เมืองพล | -สป. |
| 8. | ค่ายอาสาทำความดี | -เพื่อจัดทำค่ายอาสาทำความดีของเด็ก เยาวชนในตำบลเมืองพล ให้มีจิตสำนึกสาธารณะ | 4 ครั้ง | 50,000- | 5๐,๐๐๐ | 50,000- | 50,000- | -จำนวนครั้งที่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม | - เด็ก เยาวชนให้มีจิตสำนึกสาธารณะทำประโยชน์แก่ตนและสังคม | -กอง  การศึกษาฯ |
| 9. | อุดหนุนงบประมาณตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอพล | -เพื่อสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ระดับอำเภอ | 1 ครั้ง | 20,000- | 2๐,๐๐๐ | 20,000- | 20,000- | -จำนวนครั้งที่ได้ดำเนินการ | - มีเครือข่ายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับอำเภอ | -สป. |

**90**

ชข

-

**ผ ๐๑**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **( KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๑**  **(บาท)** | **๒๕๖๒**  **(บาท)** | **๒๕๖๓**  **(บาท)** | **๒๕๖๔**  **(บาท)** |
| 10. | อุดหนุนงบประมาณตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ.ขอนแก่น | -เพื่อสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ระดับ จ.ขอนแก่น | 1 ครั้ง | 20,000- | 2๐,๐๐๐ | 20,000- | 20,000- | -จำนวนครั้งที่ได้ดำเนินการ | - มีเครือข่ายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับจังหวัด | -สป. |

**๒.๒ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **( KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๑**  **(บาท)** | **๒๕๖๒**  **(บาท)** | **๒๕๖๓**  **(บาท)** | **๒๕๖๔**  **(บาท)** |
| 1. | ขยายเขตไฟฟ้า  บ้านชาด หมู่ที่ ๑ | เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อที่อยู่อาศัยและการเกษตร ทางไปหนองอีสานเขียว | ระยะทาง  ๑,๐๐๐ ม. | - | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | -จำนวนระยะทางที่ได้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า | -ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและทำการเกษตร | -กองช่าง |
| 2. | ขยายเขตไฟฟ้า  บ้านชาด หมู่ที่ ๑ | เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  เพื่อที่อยู่อาศัยจากบ้านนายอ่อน ศรีบูลา ถึงบ้านนายบุญหลาย  ลาขวา | ระยะทาง  4๐๐ ม. | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | -จำนวนระยะทางที่ได้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า | -ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและทำการเกษตร | -กองช่าง |
| 3. | ขยายเขตไฟฟ้า  บ้านตำแย หมู่ที่ ๒ | เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง จากข้างวัด ถึงบ้านนางราตรี | ระยะทาง  12๐ ม. | - | 30,000 | 30,000 | 30,000 | -จำนวนจุดไฟฟ้าแสงสว่าง ที่ได้ดำเนินการ | -ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างตอนกลางคืน | -กองช่าง |

**91**

ชข

-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **( KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๑**  **(บาท)** | **๒๕๖๒**  **(บาท)** | **๒๕๖๓**  **(บาท)** | **๒๕๖๔**  **(บาท)** |
| 4. | ขยายเขตไฟฟ้า  บ้านตำแย หมู่ที่ ๒ | เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อที่อยู่อาศัยและการเกษตร จากบ้านนางกุหลาบ วงค์พิเดช ถึง  ท่อเหลื่ยม | ระยะทาง  1,2๐๐ ม. | - | 300,000 | 300,000 | 300,000 | -จำนวนระยะทางที่ได้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า | -ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและทำการเกษตร | -กองช่าง |
| 5. | ขยายเขตไฟฟ้า  บ้านทับบา หมู่ที่ 3 | เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง จากเส้นทางรอบหมู่บ้าน  ๑.บ้านนายเฉลิม เกณฑ์ไธสง  ๒.บ้านนายทองดี บุญจง  ๓.บ้านนางเตือนใจ จุมคอม  ๔.บ้านนายแสวง ทาทอง  ๕.สี่แยกบ้านนางฟัน นาดา | 5 จุด | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | -จำนวนจุดไฟฟ้าแสงสว่าง ที่ได้ดำเนินการ | -ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างตอนกลางคืน | -กองช่าง |
| 6. | ขยายเขตไฟฟ้า  บ้านทับบา หมู่ที่ 3 | เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อที่อยู่อาศัยและการเกษตร จากบ้านทับบา -นานายจ่อย จันทร์มาตย์ | ระยะทาง  3๐๐ ม. | - | - | 8๐,๐๐๐ | 8๐,๐๐๐ | -จำนวนระยะทางที่ได้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า | -ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและทำการเกษตร | -กองช่าง |
| 7. | ขยายเขตไฟฟ้า  บ้านทับบา หมู่ที่ 3 | เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อที่อยู่อาศัยและการเกษตร จากบ้านนายแสง หวานพิบูลย์ ถึงปลายนารีสอร์ท | ระยะทาง  26๐ ม. | - | - | 7๐,๐๐๐ | 7๐,๐๐๐ | -จำนวนระยะทางที่ได้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า | -ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและทำการเกษตร | -กองช่าง |
| 8. | ขยายเขตไฟฟ้า  บ้านทับบา หมู่ที่ 3 | เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อที่อยู่อาศัยและการเกษตร จากวัดชุมพลบุรี – นานายจันทร์  พูนพิบูลย์ | ระยะทาง  20๐ ม. | - | - | - | 50,000 | -จำนวนระยะทางที่ได้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า | -ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและทำการเกษตร | -กองช่าง |

**92**

ชข

-

55

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **( KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๑**  **(บาท)** | **๒๕๖๒**  **(บาท)** | **๒๕๖๓**  **(บาท)** | **๒๕๖๔**  **(บาท)** |
| 9. | ขยายเขตไฟฟ้า  บ้านท่าหลวง  หมู่ที่ 4 | เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อที่อยู่อาศัยและการเกษตร จากปั๊ม ปตท. ถึงบ้านนายปิ่น ตะบองเพชร | ระยะทาง  75๐ ม. | - | 190,000 | 190,000 | 190,000 | -จำนวนระยะทางที่ได้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า | -ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและทำการเกษตร | -กองช่าง |
| 10. | ขยายเขตไฟฟ้า  บ้านท่าหลวง  หมู่ที่ 4 | เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในหมู่บ้าน | 5 จุด | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | -จำนวนจุดไฟฟ้าแสงสว่าง ที่ได้ดำเนินการ | -ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างตอนกลางคืน | -กองช่าง |
| 11. | ขยายเขตไฟฟ้า  บ้านหญ้าคา  หมู่ที่ 5 | เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง รอบหมู่บ้าน | 5 จุด | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | -จำนวนจุดไฟฟ้าแสงสว่าง ที่ได้ดำเนินการ | -ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างตอนกลางคืน | -กองช่าง |
| 12. | ขยายเขตไฟฟ้า  บ้านหันใหญ่  หมู่ที่ 6 | เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง  จากมุมวัด-สะพาน และ  สี่แยกร้านค้าสหการณ์ | 2 จุด | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | -จำนวนจุดไฟฟ้าแสงสว่าง ที่ได้ดำเนินการ | -ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างตอนกลางคืน | -กองช่าง |
| 13. | ขยายเขตไฟฟ้า  บ้านหันใหญ่  หมู่ที่ 6 | เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อที่อยู่อาศัยและการเกษตร ทางไปบ้านหนองห้าง | ระยะทาง  3,605 ม. | - | 900,000 | 900,000 | 900,000 | -จำนวนระยะทางที่ได้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า | -ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและทำการเกษตร | -กองช่าง |
| 14. | ขยายเขตไฟฟ้า  บ้านโนนเหลื่อม  หมู่ที่ 7 | เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อที่อยู่อาศัยและการเกษตร จากบ้านโนนเหลื่อม ถึงวัดป่าหนองคลองธรรม | ระยะทาง  1,000 ม. | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | -จำนวนระยะทางที่ได้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า | -ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและทำการเกษตร | -กองช่าง |

**93**

ชข

-

55

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | | | | | **ตัวชี้วัด**  **( KPI)** | | **ผลลัพธ์ที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๑**  **(บาท)** | | **๒๕๖๒**  **(บาท)** | | **๒๕๖๓**  **(บาท)** | | **๒๕๖๔**  **(บาท)** | | |
| 15. | ขยายเขตไฟฟ้า  บ้านโนนเหลื่อม  หมู่ที่ 7 | เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในหมู่บ้าน  1.บ้านนายหนูแดง กายไธสง  2.บ้านนางลำดวน ทองดี  3.บ้านนางหนูดำ หล้าชน  4.บ้านนางบังอร พลมาตร์ | | 4 จุด | | - | | 80,000 | | 80,000 | | 80,000 | -จำนวนจุดไฟฟ้าแสงสว่าง ที่ได้ดำเนินการ | | -ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างตอนกลางคืน | | -กองช่าง |
| 16. | ขยายเขตไฟฟ้า  บ้านหนองห้าง  หมู่ที่ 8 | เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อที่อยู่อาศัยและการเกษตร จากวัด  ถึงนานายใจ | | ระยะทาง  156 ม. | | 40,000 | | 40,000 | | 40,000 | | 40,000 | -จำนวนระยะทางที่ได้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า | | -ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและทำการเกษตร | | -กองช่าง |
| 17. | ขยายเขตไฟฟ้า  บ้านหนองห้าง  หมู่ที่ 8 | เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อที่อยู่อาศัยและการเกษตร คุ้มปอแดง | | ระยะทาง  1,000 ม. | | 250,000 | | 250,000 | | 250,000 | | 250,000 | -จำนวนระยะทางที่ได้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า | | -ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและทำการเกษตร | | -กองช่าง |
| 18. | ขยายเขตไฟฟ้า  บ้านหนองห้าง  หมู่ที่ 8 | เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อที่อยู่อาศัยและการเกษตร จากบ้านหนองห้าง-ไปบ้านหันใหญ่ | ระยะทาง  1,000 ม. | | - | | 250,000 | | 250,000 | | 250,000 | | | -จำนวนระยะทางที่ได้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า | | -ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและทำการเกษตร | -กองช่าง |
| 19. | ขยายเขตไฟฟ้า  บ้านหนองห้าง  หมู่ที่ 8 | เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อที่อยู่อาศัยจากร้านค้าสหการณ์ ถึง นางนวลจันทร์ คำภาเกะ | ระยะทาง  150 ม. | | - | | 40,000 | | 40,000 | | 40,000 | | | -จำนวนระยะทางที่ได้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า | | -ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและทำการเกษตร | -กองช่าง |
| 20. | ขยายเขตไฟฟ้า  บ้านโนนเหม่น  หมู่ที่ 9 | เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง  ภายในหมู่บ้าน | 4 จุด | | - | | 80,000 | | 80,000 | | 80,000 | | | -จำนวนจุดไฟฟ้าแสงสว่าง ที่ได้ดำเนินการ | | -ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างตอนกลางคืน | -กองช่าง |

**94**

ชข

-

55

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **( KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๑**  **(บาท)** | **๒๕๖๒**  **(บาท)** | **๒๕๖๓**  **(บาท)** | **๒๕๖๔**  **(บาท)** |
| 21. | ขยายเขตไฟฟ้า  บ้านโนนเหม่น  หมู่ที่ 9 | เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อที่อยู่อาศัยและการเกษตร จากบ้านโนนเหม่น ถึงหนองระนาม | ระยะทาง  2,500 ม. | - |  | 630,000 | 630,000 | -จำนวนระยะทางที่ได้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า | -ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและทำการเกษตร | -กองช่าง |
| 22. | ขยายเขตไฟฟ้า  บ้านโนนเหม่น  หมู่ที่ 9 | เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อที่อยู่อาศัยและการเกษตร จากบ้านโนนเหม่นไปทางบ้านแฝก | ระยะทาง  700 ม. | - |  | - | 180,000- | -จำนวนระยะทางที่ได้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า | -ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและทำการเกษตร | -กองช่าง |
| 23. | ขยายเขตไฟฟ้า  บ้านโนนเหม่น  หมู่ที่ 9 | เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อที่อยู่อาศัยและการเกษตร จากบ้านโนนเหม่นไปทางลำห้วยเสียว | ระยะทาง  1,067 ม. | - |  | - | 270,000- | -จำนวนระยะทางที่ได้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า | -ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและทำการเกษตร | -กองช่าง |
| 24. | ขยายเขตไฟฟ้า  บ้านหันใหญ่แม่เอีย  หมู่ที่ 10 | เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง  ภายในหมู่บ้าน 3 จุด  ๑.บ้านนางลำไพ บุญทน  ๒.สามแยกวัดสีหมงคล  ๓.นานายประมวล สีหามาตย์ | 3 จุด | - | 60,000 | 60,000 | 60,000 | -จำนวนจุดไฟฟ้าแสงสว่าง ที่ได้ดำเนินการ | -ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างตอนกลางคืน | -กองช่าง |
| 25. | ขยายเขตไฟฟ้า  บ้านหันใหญ่แม่เอีย  หมู่ที่ 10 | เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อที่อยู่อาศัยและการเกษตร จากทิศใต้วัดถึงหนองระนาม | ระยะทาง  1,128 ม. | - | - | 280,000 | 280,000 | -จำนวนระยะทางที่ได้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า | -ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและทำการเกษตร | -กองช่าง |
| 26. | ขยายเขตไฟฟ้า  บ้านหันใหญ่แม่เอีย  หมู่ที่ 10 | เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อที่อยู่อาศัยและการเกษตร จากประปาหมู่บ้านถึง บ้านนายสุภี  เม็ดไธสง | ระยะทาง  158 ม. | - | - | 40,000 | 40,000 | -จำนวนระยะทางที่ได้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า | -ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและทำการเกษตร | -กองช่าง |

**95**

ชข

-

555

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **( KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๑**  **(บาท)** | **๒๕๖๒**  **(บาท)** | **๒๕๖๓**  **(บาท)** | **๒๕๖๔**  **(บาท)** |
| 27. | ขยายเขตไฟฟ้า  บ้านหันใหญ่แม่เอีย  หมู่ที่ 10 | เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อที่อยู่อาศัยและการเกษตร จากบ้านพ่อทองสุข ถึงสุดเขตโรงเรียนด้านทิศตะวันออก | ระยะทาง  130 ม. | - | - | - | 40,000 | -จำนวนระยะทางที่ได้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า | -ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและทำการเกษตร | -กองช่าง |
| 28. | ขยายเขตไฟฟ้า  บ้านชาดอำนวย  หมู่ที่ 11 | เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อที่อยู่อาศัยจากบ้านประยุทธ ลาดบัวขาว ถึงบ้านนายถาวร ชัยเจริญ | ระยะทาง  800 ม. | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | -จำนวนระยะทางที่ได้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า | -ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและทำการเกษตร | -กองช่าง |
| 29. | ขยายเขตไฟฟ้า  บ้านชาดอำนวย  หมู่ที่ 11 | เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในหมู่บ้าน  บ้านนายส่ง มาจัง  บ้านนายสุวรรณ กองเกิด  บ้าน ผอ.ทรงศักดิ์ คำจันทร์  บ้านนางกอง แก้วสมศรี  บ้านนายจรัส คำพา  บ้านนายศรนรินทร์ แก่นแก้ว  บ้านนายบัวผัน เกิดเงิน  บ้านนายสาคร มะลิกัน  บ้านนายบุญเรือง จันมา  โรงสีข้าวชุมชน | 10 จุด | - | - | 200,000 | 200,000 | -จำนวนจุดไฟฟ้าแสงสว่าง ที่ได้ดำเนินการ | -ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างตอนกลางคืน | -กองช่าง |
| 30. | ขยายเขตไฟฟ้า  บ้านชาดอำนวย  หมู่ที่ 11 | เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อที่อยู่อาศัยและการเกษตร จากบ้านชาดอำนวย ถึงบ้านหนอง  ห้าง | ระยะทาง  1,800 ม. | - | - | - | 450,000 | -จำนวนระยะทางที่ได้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า | -ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและทำการเกษตร | -กองช่าง |

**96**

ชข

-

444

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **( KPI)** | | **ผลลัพธ์ที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๑**  **(บาท)** | **๒๕๖๒**  **(บาท)** | **๒๕๖๓**  **(บาท)** | | **๒๕๖๔**  **(บาท)** |
| 31. | ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๑ –๑๑  ตำบล เมืองพล | | เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างที่เกิดการชำรุดใช้งานไม่ได้ | | 11 หมู่บ้าน | 50,000 | 50,000- | 50,000- | 50,000 | | -จำนวนครั้งที่ได้ดำเนินการซ่อมแซม  ไฟฟ้าแสงสว่าง | -ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าส่องสว่างเวลากลางคืน ตามปกติ | | -กองช่าง |
| 32. | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก  บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๕ | เพื่อก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก เพื่อผลิตน้ำประปา  ให้ประชาชนได้ใช้อุปโภคบริโภค | | 1 แห่ง | | 4,300,000 | 4,300,000 | 4,300,000 | | 4,300,000 | -จำนวนระบบ  ประปาที่ได้ก่อสร้าง | | -ประชาชนมีน้ำสะอาด สำหรับอุปโภค | -กองช่าง |
| 33. | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านท่าหลวง  หมู่ที่ ๔ | เพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จัดระบบกรองน้ำ  เพื่อให้ประชาชนได้อุปโภค  น้ำที่สะอาด | | 1 แห่ง | | - | 300,000 | 300,000 | | 300,000 | -จำนวนปรับปรุงระบบประปาที่ได้รับการปรับปรุง | | -ประชาชนมีน้ำสะอาด สำหรับอุปโภค | -กองช่าง |
| 34. | ขยายท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้านหันแม่เอีย  หมู่ที่ ๑๐ | เพื่อขยายท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน จากที่ตั้งระบบประปา ถึงนายสมบัติ อดใจเพื่อให้ประชาชนใช้ | | 200 เมตร | | - | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | -จำนวนปรับปรุงระบบประปาที่ได้รับการปรับปรุง | | -ประชาชนมีน้ำสะอาด สำหรับอุปโภค | -กองช่าง |
| 35. | ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๑ – ๑๑  ตำบลเมืองพล | เพื่อซ่อมแซมระบบประปา  ที่เกิดการชำรุดใช้งานไม่ได้  ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน | | 11 หมู่บ้าน | | 50,000 | 50,000 | 50,000 | | 50,000 | -จำนวนครั้งที่ได้ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน | | -ประชาชนมีน้ำประปาใช้ตามปกติ | -กองช่าง |

**97**

ชข

-

**ผ ๐๑**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **( KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๑**  **(บาท)** | **๒๕๖๒**  **(บาท)** | **๒๕๖๓**  **(บาท)** | **๒๕๖๔**  **(บาท)** |
| 36. | ขุดลอกหนองปู่ตา  บ้านชาด หมู่ที่ ๑ | -เพื่อขุดลอกหนองปู่ตา  สำหรับกักเก็บน้ำเพื่อทำระบบประปาหมู่บ้าน และ  แก้ปัญหาภัยแล้ง | กว้าง ๑๘๒ ม.  ยาว ๑๒๖ ม.  ลึกเฉลี่ยจากเดิม ๑ ม. | - | 917,000 | 917,000 | 917,000 | -จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ  ขุดลอก | -มีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อผลิตน้ำประปา หมู่บ้าน อย่างเพียงพอ | -กองช่าง |
| 37. | ขุดลอกหนองข่าลิ้น  บ้านชาด หมู่ที่ ๑ | -เพื่อขุดลอกหนองข่าลิ้น  สำหรับกักเก็บน้ำเพื่อทำระบบประปาหมู่บ้าน และ  แก้ปัญหาภัยแล้ง | กว้าง 50 ม.  ยาว 80 ม.  ลึกเฉลี่ย 3 ม. | - | - | 160,000 | 160,000 | -จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ  ขุดลอก | -มีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ อย่างเพียงพอ | -กองช่าง |
| 38. | ขุดหนองฉิม  บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๔ | -เพื่อขุดหนองฉิมเพื่อนำน้ำทำระบบประปาหมู่บ้าน | กว้าง 53 ม.  ยาว 137 ม.  ลึกเฉลี่ยจากเดิม 1 ม. | - | 290,000 | 290,000 | 290,000 | -จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ  ขุดลอก | -มีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อผลิตน้ำประปา หมู่บ้าน อย่างเพียงพอ | -กองช่าง |
| 39. | ขุดลอกสระน้ำโนนหญ้าคา บ้านหญ้าคา  หมู่ที่ ๕ | -เพื่อขุดลอกสระน้ำสระน้ำ  โนนหญ้าคา เพื่อกักเก็บน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้ง และหรือเพื่อการเพาะปลูกพืชผัก | กว้าง 50 ม.  ยาว 100 ม.  ลึกเฉลี่ย 3 ม. | - | 200,000 | 200,000 | 200,000 | -จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ  ขุดลอก | -มีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร | -กองช่าง |
| 40. | ขุดลอกหนองสะพัง  บ้านโนนเหลื่อม  หมู่ที่ ๗ | -เพื่อขุดลอกหนองสะพัง  สำหรับกักเก็บน้ำเพื่อ  แก้ปัญหาภัยแล้ง และหรือ  ให้เกษตรกรได้มีน้ำใช้เพียงพอต่อการเพาะปลูก | กว้าง 40 ม.  ยาว 48 ม.  ลึกเฉลี่ย 3 ม. | - | - | 76,000 | 76,000 | -จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ  ขุดลอก | -มีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร | -กองช่าง |

**98**

ชข

-

**ผ ๐๑**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **( KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๑**  **(บาท)** | **๒๕๖๒**  **(บาท)** | **๒๕๖๓**  **(บาท)** | **๒๕๖๔**  **(บาท)** |
| 41. | ขุดลอกสระหนองห้าง  บ้านหนองห้าง  หมู่ที่ ๘ | -เพื่อขุดลอกสระหนองห้าง สำหรับกักเก็บน้ำเพื่อ แก้ปัญหาภัยแล้ง | กว้าง ๑๘ ม.  ยาว ๒8 ม.  ลึกเฉลี่ยจากเดิม ๑ ม. | - |  | 20,000 | 20,000 | -จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ  ขุดลอก | -มีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร | -กองช่าง |
| 41. | ขุดลอกลำห้วยเหมือง  บ้านโนนเหม่น  หมู่ที่ ๙ | -เพื่อขุดลอกลำห้วยเหมืองสำหรับกักเก็บน้ำเพื่อ แก้ปัญหาภัยแล้ง | กว้าง ๑0 ม.  ยาว 1,200 ม.  ลึกเฉลี่ยจากเดิม 3 ม. | - | - | 480,000 | 480,000 | -จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ  ขุดลอก | -มีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร | -กองช่าง |
| 43. | ขุดลอกหนองหว้า  บ้านหันใหญ่แม่เอีย  หมู่ที่ 10 | -เพื่อขุดลอกลำห้วยเหมืองสำหรับกักเก็บน้ำเพื่อ แก้ปัญหาภัยแล้ง | กว้าง 48 ม.  ยาว 148 ม.  ลึกเฉลี่ย 3 ม. | - | 284,000 | 284,000 | 284,000 | -จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ  ขุดลอก | -มีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร | -กองช่าง |
| 44. | ขุดลอกและสร้างฝาย  บ้านชาดอำนวย  หมู่ที่ ๑๑ | -เพื่อขุดลอกและสร้างฝายลำห้วยตำแยตอนบน สำหรับกักเก็บน้ำเพื่อ แก้ปัญหาภัยแล้ง | กว้าง ๑๘ ม.  ยาว ๑,๐๐๐ ม.  ลึกเฉลี่ย ๓ ม.  -สร้างฝาย คสล.  ๑ แห่ง | - |  | - | 1,120,000 | -จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ  ขุดลอก | -มีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร | -กองช่าง |
| 45. | ก่อสร้างฝายทดน้ำ  คสล. ลำห้วยแอก  หมู่ที่ 4 | -เพื่อ ก่อสร้างฝายทดน้ำ  คสล. ข้ามลำห้วยแอก ช่วง  บ้านท่าหลวง | กว้างประมาณ  16 ม. | - | 400,000 | 400,000 | 400,000 | -จำนวนฝาย  ที่ได้ดำเนินการ  ก่อสร้าง | -มีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและทางข้ามลำห้วย | -กองช่าง |

**99**

ชข

-

**ผ ๐๑**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **( KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๑**  **(บาท)** | **๒๕๖๒**  **(บาท)** | **๒๕๖๓**  **(บาท)** | **๒๕๖๔**  **(บาท)** |
| 46. | ก่อสร้างฝายหินทิ้ง  คสล. หนองฉิม  หมู่ที่ 4 | -เพื่อ ก่อสร้างฝายหินทิ้ง  คสล. หนองฉิม บ้านท่าหลวง | กว้างประมาณ  16 ม. | - | - | 400,000 | 400,000 | -จำนวนฝาย  ที่ได้ดำเนินการ  ก่อสร้าง | -มีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและทางข้ามลำห้วย | -กองช่าง |
| 47. | ก่อสร้างฝายทดน้ำ  คสล. หนองแวง  หมู่ที่ ๕ | -เพื่อ ก่อสร้างฝายทดน้ำ  คสล. ข้ามหนองแวง สำหรับกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร และทางข้าม | กว้างประมาณ  16 ม. | - |  | 400,000 | 400,000 | -จำนวนฝาย  ที่ได้ดำเนินการ  ก่อสร้าง | -มีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและทางข้ามลำห้วย | -กองช่าง |
| 48. | ก่อสร้างฝายทดน้ำ  คสล. ลำห้วยเสียว  หมู่ที่ ๙ | -เพื่อ ก่อสร้างฝายทดน้ำ  คสล. ข้ามลำห้วยเสียว | กว้างประมาณ  16 ม. | - |  | 400,000 | 400,000 | -จำนวนฝาย  ที่ได้ดำเนินการ  ก่อสร้าง | -มีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและทางข้ามลำห้วย | -กองช่าง |
| 49. | วางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร  บ้านโนนเหม่น  หมู่ที่ ๙ | -เพื่อวางท่อส่งน้ำจากหนองระนาม เพื่อการเกษตร | ระยะทาง  3,000 ม. | - |  | 900,000 | 900,000 | -จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ  วางท่อส่งน้ำ | -มีระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร อย่างเพียงพอ | -กองช่าง |
| 50. | ก่อสร้างฝายทดน้ำ  คสล. ลำห้วยตำแย  หมู่ที่ ๑๑ | -เพื่อ ก่อสร้างฝายทดน้ำ  คสล. ข้ามลำห้วยตำแยช่วงนา  นางหนูปิ่น วิวัฒนพงษ์ | กว้างประมาณ  16 ม. | - |  | 400,000 | 400,000 | -จำนวนฝาย  ที่ได้ดำเนินการ  ก่อสร้าง | -มีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและทางข้ามลำห้วย | -กองช่าง |
| 51. | ซ่อมแซม ฝาย  ท่อเหลี่ยม ถนนน้ำล้น คลองส่งน้ำ คันคู ลำห้วย ภายในตำบลเมืองพล | -เพื่อซ่อมแซม ฝาย  ท่อเหลี่ยม ถนนน้ำล้น คลองส่งน้ำ คันคู ลำห้วย ที่ชำรุดจากภัยพิบัติ หรือเหตุต่างๆ ที่คาดไม่ถึง | พื้นที่ภายในตำบลเมืองพล | 200,000- | 200,000 | 200,000 | 200,000 | -จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ  ซ่อมแซม | -มีแหล่งกักเก็บน้ำได้ตามปกติ | -กองช่าง |

**100**

ชข

-

**2.3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **( KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๑**  **(บาท)** | **๒๕๖๒**  **(บาท)** | **๒๕๖๓**  **(บาท)** | **๒๕๖๔**  **(บาท)** |
| ๑. | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านชาด หมู่ที่ ๑ | เพื่อก่อสร้างถนน คสล.  จุดที่ ๑ ซอยบ้านนายคนิจณ์ ฯ  จุดที่ ๒ ซอยบ้านนายสีดา นาดา  จุดที่ ๓ ซอยบ้านนางหนู วิเศษ  สมบูรณ์  จุดที่ ๔ ซอยบ้านนายอ่อน ศรี  บูลา | จุดที่ ๑  กว้าง ๓ ม.  ยาว ๒๓ ม.  หนา ๐.๑๕ ม.  จุดที่ ๒  กว้าง ๒.๕๐ ม.  ยาว ๓๒ ม.  หนา ๐.๑๕ ม.  จุดที่ ๓  กว้าง ๒.๕๐ ม.  ยาว ๓๖ ม.  หนา ๐.๑๕ ม.  จุดที่ ๔  กว้าง ๓.๕๐ ม.  ยาว ๖๕ ม.  หนา ๐.๑๕ ม. |  | ๔๑๖,๔๐๐- | ๔๑๖,๔๐๐ | ๔๑๖,๔๐๐ | -จำนวนถนน คสล. ที่ดำเนิน  การก่อสร้าง | -มีถนนที่ได้มาตรฐาน  ประชาชนใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง |
| ๒. | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านตำแย หมู่ที่ ๒ | เพื่อก่อสร้างถนน คสล.  จุดที่ ๑ บ้านนายกว้าง ไสยรา  จุดที่ ๒ บ้านนายประดิษฐ์ ถึงบ้านนายชาญ | -จุดที่ ๑ กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.  -จุดที่ ๒ กว้าง ๕ ม. ยาว ๖๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. | - | ๓๔๒,๐๐๐ | ๓๔๒,๐๐๐ | ๓๔๒,๐๐๐ | -จำนวนถนน คสล. ที่ดำเนิน  การก่อสร้าง | -มีถนนที่ได้มาตรฐาน  ประชาชนใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง |

**101**

ชข

-

**ผ ๐๑**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **( KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๑**  **(บาท)** | **๒๕๖๒**  **(บาท)** | **๒๕๖๓**  **(บาท)** | **๒๕๖๔**  **(บาท)** |
| ๓. | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านตำแย หมู่ที่ ๒ | เพื่อก่อสร้างถนน คสล.  สายบ้านนายไมล์ รักสมบัติ ถึง  บ้านนายพัฒนา พรมนอก | -กว้าง ๔ ม.  ยาว ๒๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. | - | - | 552,000 | 552,000 | -จำนวนถนน คสล. ที่ดำเนิน  การก่อสร้าง | -มีถนนที่ได้มาตรฐาน  ประชาชนใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง |
| ๔. | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านตำแย หมู่ที่ ๒ | เพื่อก่อสร้างถนน คสล.  สายบ้านนายมงคล กองแก้ว ถึง  ทางแยก | -กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๖ ม.  หนา ๐.๑๕ ม. | - | - | - | 396,000 | -จำนวนถนน คสล. ที่ดำเนิน  การก่อสร้าง | -มีถนนที่ได้มาตรฐาน  ประชาชนใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง |
| ๕. | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านทับบา หมู่ที่ ๓ | เพื่อก่อสร้างถนน คสล.  จากบ้านนายแสวง พานนนท์ ถึงบ้านนายบุญธรรม แพงพรมพฤษ | -กว้าง ๒.๕๐ ม.  ยาว ๗๙ ม.  หนา ๐.๑๕ ม. | - | ๑๑๘,๕๐๐ | ๑๑๘,๕๐๐ | ๑๑๘,๕๐๐ | -จำนวนถนน คสล. ที่ดำเนิน  การก่อสร้าง | -มีถนนที่ได้มาตรฐาน  ประชาชนใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง |
| ๖. | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านทับบา หมู่ที่ ๓ | เพื่อก่อสร้างถนน คสล. เส้นดอนปู่  ตา ถึงบ้านนางกง บุญช่วย | -กว้าง ๕ ม.  ยาว ๒๐๐ ม.  หนา ๐.๑๕ ม. | - | - | ๖๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | -จำนวนถนน คสล. ที่ดำเนิน  การก่อสร้าง | -มีถนนที่ได้มาตรฐาน  ประชาชนใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง |
| ๗. | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านทับบา หมู่ที่ ๓ | เพื่อก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายเจริญ ถึงบ้านนางอรปรียา จันนามอม | -กว้าง ๕ ม.  ยาว ๒๕๐ ม.  หนา ๐.๑๕ ม. | - | - | - | 750,000 | -จำนวนถนน คสล. ที่ดำเนิน  การก่อสร้าง | -มีถนนที่ได้มาตรฐาน  ประชาชนใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง |

**102**

ชข

-

**ผ ๐๑**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **( KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๑**  **(บาท)** | **๒๕๖๒**  **(บาท)** | **๒๕๖๓**  **(บาท)** | **๒๕๖๔**  **(บาท)** |
| ๘. | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๔ | เพื่อก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางแซว ชืดนอก ถึง บ้าน  นายคาน ประทุมคำ | -กว้าง ๔ ม.  ยาว ๓๒๑ ม.  หนา ๐.๑๕ ม. | ๗๗๐,๔๐๐ | ๗๗๐,๔๐๐ | ๗๗๐,๔๐๐ | ๗๗๐,๔๐๐ | -จำนวนถนน คสล. ที่ดำเนิน  การก่อสร้าง | -มีถนนที่ได้มาตรฐาน  ประชาชนใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง |
| ๙. | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๔ | เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สายหลังปั๊ม ปตท. | -กว้าง ๕ ม.  ยาว ๒๒๗ ม.  หนา ๐.๑๕ ม. | - | ๔๖๘,๐๐๐ | ๔๖๘,๐๐๐ | ๔๖๘,๐๐๐ | -จำนวนถนน คสล. ที่ดำเนิน  การก่อสร้าง | -มีถนนที่ได้มาตรฐาน  ประชาชนใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง |
| ๑๐. | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๔ | เพื่อก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. เส้นกลางบ้าน | -กว้าง ๐.๖๐ ม.  ยาว ๒๕๑ ม.  หนา ๐.๑๕ ม. | - | - | ๙๐,๓๖๐ | ๙๐,๓๖๐ | -จำนวนถนน คสล. ที่ดำเนิน  การก่อสร้าง | -มีถนนที่ได้มาตรฐาน  ประชาชนใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง |
| ๑๑. | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๔ | เพื่อก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางทองคำ ศรีสุวอ ถึง บ้าน  นายสำรอง | -กว้าง ๓ ม.  ยาว ๖๐ ม.  หนา ๐.๑๕ ม. | - | - | - | ๑๔๔,๐๐๐ | -จำนวนถนน คสล. ที่ดำเนิน  การก่อสร้าง | -มีถนนที่ได้มาตรฐาน  ประชาชนใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง |
| ๑2. | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๕ | เพื่อก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายกองพันธ์ นาดา ถึงบ้านนายสงวนศักดิ์ พันธ์ทองคำ | -กว้าง ๔ ม.  ยาว ๒๒๗ ม.  หนา ๐.๑๕ ม. | - | ๕๔๔,๕๐๐ | ๕๔๔,๕๐๐ | ๕๔๔,๕๐๐ | -จำนวนถนน คสล. ที่ดำเนิน  การก่อสร้าง | -มีถนนที่ได้มาตรฐาน  ประชาชนใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง |

**103**

ชข

-

**ผ ๐๑**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **( KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๑**  **(บาท)** | **๒๕๖๒**  **(บาท)** | **๒๕๖๓**  **(บาท)** | **๒๕๖๔**  **(บาท)** |
| ๑3. | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๕ | เพื่อก่อสร้างถนน คสล. จาก คลองซอยไปลำห้วยแอก | -กว้าง ๕ ม.  ยาว ๗๐๐ ม.  หนา ๐.๑๕ ม. | - | - | ๒,๑๐๐,๐๐๐ | ๒,๑๐๐,๐๐๐ | -จำนวนถนน คสล. ที่ดำเนิน  การก่อสร้าง | -มีถนนที่ได้มาตรฐาน  ประชาชนใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง |
| ๑4. | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๕ | เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ทางไป  ปู่ตา | -กว้าง ๔ ม.  ยาว ๑๓๓ ม.  หนา ๐.๑๕ ม. | - | - | ๓๑๙,๒๐๐ | ๓๑๙,๒๐๐ | -จำนวนถนน คสล. ที่ดำเนิน  การก่อสร้าง | -มีถนนที่ได้มาตรฐาน  ประชาชนใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง |
| ๑5. | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๕ | เพื่อก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าวัด ถึงบ้าน อ.ไมล์ พานนน์ | -กว้าง ๔ ม.  ยาว ๑๓๓ ม.  หนา ๐.๑๕ ม. | - | - | - | ๓๑๙,๒๐๐ | -จำนวนถนน คสล. ที่ดำเนิน  การก่อสร้าง | -มีถนนที่ได้มาตรฐาน  ประชาชนใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง |
| ๑6. | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเหม่น  หมู่ที่ ๙ | เพื่อก่อสร้างถนน คสล.  ทางรอบหมู่บ้านจากบ้าน นางสมร วงศ์เดือน ถึง บ้านนาย  กุมมารทอง | -กว้าง ๕ ม.  ยาว ๒๐๐ ม.  หนา ๐.๑๕ ม. | ๖๐๐,๐๐๐- | ๖๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | -จำนวนถนน คสล. ที่ดำเนิน  การก่อสร้าง | -มีถนนที่ได้มาตรฐาน  ประชาชนใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง |
| ๑7. | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเหม่น  หมู่ที่ ๙ | เพื่อก่อสร้างถนน คสล.  ทางบ้านโนนเหม่น-บ้านแฝก | -กว้าง ๕ ม.  ยาว ๗๐๐ ม.  หนา ๐.๑๕ ม. | - | 2,100,000- | 2,100,000- | 2,100,000- | -จำนวนถนน คสล. ที่ดำเนิน  การก่อสร้าง | -มีถนนที่ได้มาตรฐาน  ประชาชนใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง |

**104**

ชข

-

**ผ ๐๑**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **( KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๑**  **(บาท)** | **๒๕๖๒**  **(บาท)** | **๒๕๖๓**  **(บาท)** | **๒๕๖๔**  **(บาท)** |
| ๑8. | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเหม่น  หมู่ที่ ๙ | เพื่อก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านโนนเหม่น-บ้านข้าวโพด | -กว้าง ๔ ม.  ยาว ๘๐๐ ม.  หนา ๐.๑๕ ม. | - | - | 1,920,000 | 1,920,000 | -จำนวนถนน คสล. ที่ดำเนิน  การก่อสร้าง | -มีถนนที่ได้มาตรฐาน  ประชาชนใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง |
| ๑9. | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านชาดอำนวย  หมู่ที่ ๑๑ | เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ถนนกลางบ้าน | -กว้าง ๖ ม.  ยาว ๑๑๔ ม.  หนา ๐.๑๕ ม. | ๔๑๐,๔๐๐- | ๔๑๐,๔๐๐- | ๔๑๐,๔๐๐- | ๔๑๐,๔๐๐- | -จำนวนถนน คสล. ที่ดำเนิน  การก่อสร้าง | -มีถนนที่ได้มาตรฐาน  ประชาชนใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง |
| 20. | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านชาด  หมู่ที่ ๑ | เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ถนนกลางบ้าน | -กว้าง ๖ ม.  ยาว ๑๔๘ ม.  หนา ๐.๑๕ ม. | ๕๓๒,๘๐๐- | ๕๓๒,๘๐๐- | ๕๓๒,๘๐๐- | ๕๓๒,๘๐๐- | -จำนวนถนน คสล. ที่ดำเนิน  การก่อสร้าง | -มีถนนที่ได้มาตรฐาน  ประชาชนใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง |
| ๒1. | โครงการขยายไหล่ทางตีเส้นจราจรและทำเกาะกลางถนนลาดยาง สายบ้านตำแย – โนนกอก | เพื่อขยายไหล่ทาง ตีเส้นจราจร และทำเกาะกลางถนน บริเวณบ้านตำแย | -๖๐๐ เมตร | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | -จำนวนขยายไหล่ทาง ตีเส้นจราจร และทำเกาะกลางถนน | -มีถนนที่ได้มาตรฐาน  ประชาชนใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง |
| ๒๒. | ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านชาด, บ้านชาดอำนวย | เพื่อก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สำหรับให้ประชาชน ใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | -ผิวจราจร  กว้าง ๖ ม.  ยาว ๒,๖๗๕ ม. | ๙,๖๓๐,๐๐๐ | ๙,๖๓๐,๐๐๐ | ๙,๖๓๐,๐๐๐ | ๙,๖๓๐,๐๐๐ | -จำนวนถนน  ที่ดำเนินการก่อสร้าง | -มีถนนที่ได้มาตรฐาน  ประชาชนใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง |

**105**

ชข

-

**ผ ๐๑**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **( KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๑**  **(บาท)** | **๒๕๖๒**  **(บาท)** | **๒๕๖๓**  **(บาท)** | **๒๕๖๔**  **(บาท)** |
| ๒3. | ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านตำแย, บ้านทับบา | เพื่อก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สำหรับให้ประชาชน ใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | ผิวจราจร  กว้าง ๕ ม.  ยาว ๑.๑๐๐ ม. | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | -จำนวนถนน  ที่ดำเนินการก่อสร้าง | -มีถนนที่ได้มาตรฐาน  ประชาชนใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง |
| ๒4. | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านชาดอำนวย  หมู่ที่ ๑๑ | เพื่อก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านชาดอำนวย-บ้านหันใหญ่ | -กว้าง ๕ ม.  ยาว ๙๐๐ ม.  หนา ๐.๑๕ ม. | - | - | ๒,700,000 | ๒,700,000 | -จำนวนถนน คสล. ที่ดำเนิน  การก่อสร้าง | -มีถนนที่ได้มาตรฐาน  ประชาชนใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง |
| 25. | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเหลื่อม  หมู่ที่ ๗ | เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ทางรอบหมู่บ้าน | -กว้าง ๔ ม.  ยาว ๗,๕๐๐ ม.  หนา ๐.๑๕ ม. | - | - | ๑,800,000 | ๑,800,000 | -จำนวนถนน คสล. ที่ดำเนิน  การก่อสร้าง | -มีถนนที่ได้มาตรฐาน  ประชาชนใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง |
| ๒6. | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองห้าง ถึง  บ้านโนนเหลื่อม ม.๗ | เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ทางเชื่อมหมู่บ้านหนองห้าง-โนนเหลื่อม | -กว้าง ๔ ม.  ยาว ๒๐๐ ม.  หนา ๐.๑๕ ม. | - | - | 480,000 | 480,000 | -จำนวนถนน คสล. ที่ดำเนิน  การก่อสร้าง | -มีถนนที่ได้มาตรฐาน  ประชาชนใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง |
| ๒7. | ปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านชาด หมู่ที่ ๑ | เพื่อปรับปรุงถนนหินคลุก  ทางสาย ใต้หนองปู่ตา-นานายประทวน ดาโสม | กว้าง ๔ ม.  ยาว ๑,๘๕๐ ม.  หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. | - | 740,000 | 740,000 | 740,000 | -จำนวนถนน  ที่ดำเนินการปรับปรุง | -ประชาชนใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง |
| ๒8. | ปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านชาด หมู่ที่ ๑ | เพื่อปรับปรุงถนนหินคลุก  ทางแยกนานายนวล จันนามอม | กว้าง ๔ ม.  ยาว ๖๐๐ ม.  หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. | - | - | ๒๔๐,๐๐๐ | ๒๔๐,๐๐๐ | -จำนวนถนน  ที่ดำเนินการปรับปรุง | -ประชาชนใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง |

**106**

ชข

-

**ผ ๐๑**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **( KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๑**  **(บาท)** | **๒๕๖๒**  **(บาท)** | **๒๕๖๓**  **(บาท)** | **๒๕๖๔**  **(บาท)** |
| ๒9. | ปรับปรุงถนนหินคลุก  บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๕ | เพื่อปรับปรุงถนนหินคลุก  สายทางรอบวัดกุสวนาราม | กว้าง ๕ ม.  ยาว ๓๗๐ ม.  หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. | - | 185,000 | 185,000 | 185,000 | -จำนวนถนน  ที่ดำเนินการปรับปรุง | -ประชาชนใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง |
| 30. | ปรับปรุงถนนหินคลุก  บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ ๖ | เพื่อปรับปรุงถนนหินคลุก  เส้นทางทิศเหนือบ้านหันใหญ่-วัดป่าพุทธรังสี | กว้าง ๔ ม.  ยาว ๑,๑๗๗ ม.  หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. | - | 470,800 | 470,800 | 470,800 | -จำนวนถนน  ที่ดำเนินการปรับปรุง | -ประชาชนใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง |
| 31. | ปรับปรุงถนนหินคลุก  บ้านหนองห้าง  หมู่ที่ ๘ | เพื่อปรับปรุงถนนหินคลุกจาก  สามแยกต้นแจ้ง ถึงลำห้วยม่วง | กว้าง ๔ ม.  ยาว ๑,๑๐๐ ม.  หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. | - | 440,000 | 440,000 | 440,000 | -จำนวนถนน  ที่ดำเนินการปรับปรุง | -ประชาชนใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง |
| ๓2. | ปรับปรุงถนนหินคลุก  บ้านชาดอำนวย  หมู่ที่ ๑๑ | เพื่อปรับปรุงถนนหินคลุกจาก  บ้านชาดอำนวย ถึงบ้านหนองห้าง | กว้าง ๕ ม.  ยาว ๑,๘๐๐ ม.  หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. | - | - | ๙๐๐,๐๐๐ | ๙๐๐,๐๐๐ | -จำนวนถนน  ที่ดำเนินการปรับปรุง | -ประชาชนใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง |
| ๓3. | ปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านชาดอำนวย  หมู่ที่ ๑ | เพื่อปรับปรุงถนนหินคลุก  ทางสายทิศใต้บ้าน ถึงลำห้วยตำแย | กว้าง ๔ ม.  ยาว ๙๐๐ ม.  หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. | - | - | - | 360,000 | -จำนวนถนน  ที่ดำเนินการปรับปรุง | -ประชาชนใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง |
| ๓4. | ปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านชาดอำนวย  หมู่ที่ ๑๑ | เพื่อปรับปรุงถนนหินคลุก  จากถนนสาย๒๐๗ หรือข้างฟาร์มหมูร้านมานะชัย ถึง อยู่ดี รีสอร์ท | กว้าง ๕ ม.  ยาว ๑,๕๐๐ ม.  หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. | - | - | - | 750,000 | -จำนวนถนน  ที่ดำเนินการปรับปรุง | -ประชาชนใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง |

**107**

ชข

-

**ผ ๐๑**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **( KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๑**  **(บาท)** | **๒๕๖๒**  **(บาท)** | **๒๕๖๓**  **(บาท)** | **๒๕๖๔**  **(บาท)** |
| ๓5. | ปรับปรุงถนนดิน  บ้านชาด  หมู่ที่ ๑ | เพื่อปรับปรุงถนนดินยกระดับ  จากนานายสุดใจ นาตาแสง | กว้าง ๔ ม.  ยาว ๖๐๐ ม.  สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. | - | 240,000 | 240,000 | 240,000 | -จำนวนถนน  ที่ดำเนินการปรับปรุง | -ประชาชนใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง |
| ๓6. | ปรับปรุงถนนดิน  บ้านชาด  หมู่ที่ ๑ | เพื่อปรับปรุงถนนดินยกระดับ  จากนานางละม่อม ลอยนอก ถึง  ลำห้วยม่วง | กว้าง ๔ ม.  ยาว ๒,๐๐๐ ม.  สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. | - | - | ๘๐๐,๐๐๐ | ๘๐๐,๐๐๐ | -จำนวนถนน  ที่ดำเนินการปรับปรุง | -ประชาชนใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง |
| ๓7. | ปรับปรุงถนนดิน  บ้านตำแย  หมู่ที่ ๒ | เพื่อปรับปรุงถนนดินยกระดับ  จากบ้านตำแย- ดอนปู่ตาบ้านทับบา | กว้าง ๕ ม.  ยาว ๑,๕๐๐ ม.  สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. | - | - | ๘๐๐,๐๐๐ | ๘๐๐,๐๐๐ | -จำนวนถนน  ที่ดำเนินการปรับปรุง | -ประชาชนใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง |
| ๓8. | ปรับปรุงถนนดิน  บ้านทับบา  หมู่ที่ ๓ | เพื่อปรับปรุงถนนดินยกระดับ  ทางไปเนินหนองผึ่ง | กว้าง ๕ ม.  ยาว 350 ม.  สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | -จำนวนถนน  ที่ดำเนินการปรับปรุง | -ประชาชนใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง |
| ๓9. | ปรับปรุงถนนดิน  บ้านทับบา  หมู่ที่ ๓ | เพื่อปรับปรุงถนนดินยกระดับ  จากวัดชุมพลบุรี ถึงนานาย  บุญจันทร์ พูลพิบูลย์ | กว้าง ๕ ม.  ยาว 300 ม.  สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. | - | 150,000 | 150,000 | 150,000 | -จำนวนถนน  ที่ดำเนินการปรับปรุง | -ประชาชนใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง |
| 40. | ปรับปรุงถนนดิน  บ้านทับบา  หมู่ที่ ๓ | เพื่อปรับปรุงถนนดินยกระดับ  จากบ้านนางเลื่อน ช่างไกล ถึง  โคกทับบา | กว้าง 4 ม.  ยาว 375 ม.  สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. | - | - | 150,000 | 150,000 | -จำนวนถนน  ที่ดำเนินการปรับปรุง | -ประชาชนใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง |

**108**

ชข

-

**ผ ๐๑**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **( KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๑**  **(บาท)** | **๒๕๖๒**  **(บาท)** | **๒๕๖๓**  **(บาท)** | **๒๕๖๔**  **(บาท)** |
| 41. | ปรับปรุงถนนดิน  บ้านท่าหลวง  หมู่ที่ ๔ | เพื่อปรับปรุงถนนดินยกระดับ  จากเส้นทางข้างปั๊ม ปตท. -โนนหญ้านาง | กว้าง 5 ม.  ยาว 624 ม.  สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. | - | 312,000 | 312,000 | 312,000 | -จำนวนถนน  ที่ดำเนินการปรับปรุง | -ประชาชนใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง |
| ๔2. | ปรับปรุงถนนดิน  บ้านท่าหลวง  หมู่ที่ ๔ | เพื่อปรับปรุงถนนดินยกระดับ  เส้นทางข้างทิศตะวันตกวัด ถึงโนนหญ้านาง | กว้าง 4 ม.  ยาว 390 ม.  สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. | - |  | 156,000 | 156,000 | -จำนวนถนน  ที่ดำเนินการปรับปรุง | -ประชาชนใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง |
| ๔3. | ปรับปรุงถนนดิน  บ้านท่าหลวง  หมู่ที่ ๔ | เพื่อปรับปรุงถนนดินยกระดับ  เส้นทางจากโนนหญ้านาง ถึง  ป่าช้า | กว้าง 4 ม.  ยาว 430 ม.  สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. | - |  | 172,000 | 172,000 | -จำนวนถนน  ที่ดำเนินการปรับปรุง | -ประชาชนใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง |
| ๔4. | ปรับปรุงถนนดิน  บ้านท่าหลวง  หมู่ที่ ๔ | เพื่อปรับปรุงถนนดินยกระดับ  เส้นทางจากคลองซอย ถึงลำห้วยแอก | กว้าง 4 ม.  ยาว 204 ม.  สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. | - |  | 81,600 | 81,600 | -จำนวนถนน  ที่ดำเนินการปรับปรุง | -ประชาชนใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง |
| ๔5. | ปรับปรุงถนนดิน  บ้านท่าหลวง  หมู่ที่ ๔ | เพื่อปรับปรุงถนนดินยกระดับ  จากเส้นทางถนนมิตรภาพ ถึง  บ้านนายดำ (ข้างร้านอาหาร  ครกไม้ไทยลาว) | กว้าง 4 ม.  ยาว 204 ม.  สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. | - |  | - | 81,600 | -จำนวนถนน  ที่ดำเนินการปรับปรุง | -ประชาชนใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง |
| ๔6. | ปรับปรุงถนนดิน  บ้านท่าหลวง  หมู่ที่ ๔ | เพื่อปรับปรุงถนนดินยกระดับ  จากเส้นทางถนนมิตรภาพ ถึง  บ้านนายดำ (ข้างร้านอาหาร  ครกไม้ไทยลาว) | กว้าง 4 ม.  ยาว 150 ม.  สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. | - |  | - | 60,000 | -จำนวนถนน  ที่ดำเนินการปรับปรุง | -ประชาชนใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง |

**109**

ชข

-

**ผ ๐๑**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **( KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๑**  **(บาท)** | **๒๕๖๒**  **(บาท)** | **๒๕๖๓**  **(บาท)** | **๒๕๖๔**  **(บาท)** |
| 47. | ปรับปรุงถนนดิน  บ้านท่าหลวง  หมู่ที่ ๔ | เพื่อปรับปรุงถนนดินยกระดับ  จากเส้นทางร้านหม่ำยายกุ้ง ถึงบ้านนายศุภวรรณ เนยเลิศ | กว้าง 4 ม.  ยาว 100 ม.  สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. | - |  | - | 40,000 | -จำนวนถนน  ที่ดำเนินการปรับปรุง | -ประชาชนใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง |
| ๔8. | ปรับปรุงถนนดิน  บ้านหญ้าคา  หมู่ที่ ๕ | เพื่อปรับปรุงถนนดินยกระดับ  จากเส้นทางนายนายสงวน ถึง  นานายจันทร์ | กว้าง 4 ม.  ยาว 350 ม.  สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. | - | 140,000 | 140,000 | 140,000 | -จำนวนถนน  ที่ดำเนินการปรับปรุง | -ประชาชนใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง |
| ๔9. | ปรับปรุงถนนดิน  บ้านหญ้าคา  หมู่ที่ ๕ | เพื่อปรับปรุงถนนดินยกระดับ  เส้นทางรอบหนองยายขาว | กว้าง 4 ม.  ยาว 1,725 ม.  สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. | - | 690,000 | 690,000 | 690,000 | -จำนวนถนน  ที่ดำเนินการปรับปรุง | -ประชาชนใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง |
| 50. | ปรับปรุงถนนดิน  บ้านหญ้าคา  หมู่ที่ ๕ | เพื่อปรับปรุงถนนดินยกระดับ  เส้นทางทิศเหนือ ร.ร. หญ้าคา | กว้าง 4 ม.  ยาว 350 ม.  สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. | - |  | 140,000 | 140,000 | -จำนวนถนน  ที่ดำเนินการปรับปรุง | -ประชาชนใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง |
| 51. | ปรับปรุงถนนดิน  บ้านหญ้าคา  หมู่ที่ ๕ | เพื่อปรับปรุงถนนดินยกระดับ  เส้นทางรอบที่สาธารณะ  โคกหนองตะเกียด ถึงโคหัวแตก | กว้าง 4 ม.  ยาว 2,100 ม.  สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. | - |  | 840,000 | 840,000 | -จำนวนถนน  ที่ดำเนินการปรับปรุง | -ประชาชนใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง |
| ๕2. | ปรับปรุงถนนดิน  บ้านโนนเหลื่อม  หมู่ที่ ๗ | เพื่อปรับปรุงถนนดินยกระดับ  เส้นทางนานายวิไล โพธิ์โหน่ง ถึง นานางเหลือ จันทาสี | กว้าง 4 ม.  ยาว 226 ม.  สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. | - | 90,400 | 90,400 | 90,400 | -จำนวนถนน  ที่ดำเนินการปรับปรุง | -ประชาชนใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง |

**110**

ชข

-

**ผ ๐๑**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **( KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๑**  **(บาท)** | **๒๕๖๒**  **(บาท)** | **๒๕๖๓**  **(บาท)** | **๒๕๖๔**  **(บาท)** |
| ๕3. | ปรับปรุงถนนดิน  บ้านโนนเหลื่อม  หมู่ที่ ๗ | เพื่อปรับปรุงถนนดินยกระดับ  เส้นทางบ้านโนนเหลื่อม ถึง  บ้านดอนข้าวโพด | กว้าง 4 ม.  ยาว 2,500 ม.  สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. | - |  | 1,000,000 | 1,000,000 | -จำนวนถนน  ที่ดำเนินการปรับปรุง | -ประชาชนใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง |
| ๕4. | ปรับปรุงถนนดิน  บ้านโนนเหม่น  หมู่ที่ ๙ | เพื่อปรับปรุงถนนดินยกระดับ  เส้นทางบ้านโนนเหม่น ถึง  หนองระนาม | กว้าง 4 ม.  ยาว 2,500 ม.  สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. | - |  | - | 1,000,000 | -จำนวนถนน  ที่ดำเนินการปรับปรุง | -ประชาชนใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง |
| ๕5. | ปรับปรุงถนนดิน  บ้านหันใหญ่แม่เอีย  หมู่ที่ ๑๐ | เพื่อปรับปรุงถนนดินยกระดับ  เส้นทางจากนานายคำ นิลสา ถึง  นานางวิลาวัลย์ จ่าบาล | กว้าง 4 ม.  ยาว 2,595 ม.  สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. | - |  | - | 1,038,000 | -จำนวนถนน  ที่ดำเนินการปรับปรุง | -ประชาชนใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง |
| 56. | ซ่อมแซมถนน คสล.  บ้านหันใหญ่แม่เอีย  หมู่ที่ ๑๐ | เพื่อซ่อมแซมถนน คสล. เส้นทางจากศาลาทางเข้าบ้าน ถึง บ้านนายสมพร คำมูล | กว้าง 4 ม.  ยาว 200 ม.  หนา ๐.15 ม. | - | 480,000 | 480,000 | 480,000 | -จำนวนถนน  ที่ดำเนินการปรับปรุง | -ประชาชนใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง |
| 57. | ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยาง  ถนนคสล. ถนนหินคลุก ถนนดิน ปรับเกรดถนน ภายในหมู่บ้าน ถนนเชื่อมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ –๑๑ ตำบลเมืองพล | เพื่อซ่อมแซม  ผิวจราจรถนนลาดยาง  ถนน คสล.  ถนนหินคลุก  ถนนดิน ที่ชำรุดจากเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง เช่น ภัยธรรมชาติ หรืออื่นๆ | ภายในพื้นที่ตำบลเมืองพล | 500,000- | 500,000 | 500,000 | 500,000 | -จำนวนถนน  ที่ดำเนินการซ่อมแชม | -ประชาชนใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง |

**111**

ชข

-